У К Р А Ї Н А

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

_____________сесія ________________ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від            №                        					м. Дніпродзержинськ

Про внесення змін у додаток до рішення

міської ради від 24.10.2012 №566-28/VI

“Про затвердження міської програми

Інформатизації “Електронний

Дніпродзержинськ” на 2012-2015 роки”

Відповідно до законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки”, на виконання Указу Президента України від 
20 жовтня 2005 року №1497/2005 “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 №653-р “Про затвердження плану заходів 
з виконання завдань, передбачених Законом України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10.04.2008 №Р-209/0/3-08 “Про план заходів з виконання в області завдань, передбачених Законом України “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки”, керуючись ст.25, ч.1 п.22 ст.26, 
ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради  від 24.10.2012 №566-28/VI 
“Про затвердження міської програми інформатизації “Електронний Дніпродзержинськ” на 2012-2015 роки, а саме: викласти в новій редакції Заходи щодо виконання міської програми інформатизації “Електронний Дніпродзержинськ” на 2012-2015 роки (додається).

2. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) передбачити кошти на фінансування заходів щодо виконання Програми інформатизації “Електронний Дніпродзержинськ” на 2012-2015 роки.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ інформаційних технологій міської ради (Казанцев), координацію – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління містобудування та архітектури  міської ради – головного архітектора міста Бєлобородова Ю.В., контроль – на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та банківської діяльності (Боговик).

Міський голова								      С.О.САФРОНОВ

Додаток

### до рішення міської ради

### від __________ № ________

(у редакції додатку 2 до

рішення міської ради

від 24.10.2012 № 566-28/VI)

ЗАХОДИ

щодо виконання міської програми інформатизації “Електронний Дніпродзержинськ” на 2012–2015 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | усього нас-тупні етапи* |  |
| 1. Організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1. Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів міської ради та її виконавчих органів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) | 2012–2015 | - | - | - | - | - | - | Створення та актуалізація реєстру міських інформаційних ресурсів. |
|  | 1.2. Розроблення нормативно-правових документів щодо організації виконання завдань міської програми інформатизації | Дніпродзержинська міська рада, виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2012–2015 | - | - | - | - | - | - | Удосконалення нормативно-правової бази міської програми інформатизації |
|  | 1.3. Розроблення районних програм інформатизації | Виконавчі комітети районних в місті рад | 2012–2013 | - | - | - | - | - | - | Підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету на заходи з впровадження інформаційних технологій |
| 2. Розвиток міської складової електронної інформаційної системи „Електронний уряд” | 2.1. Створення, налаштування та технічна підтримка «CALL-центру» оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Міська служба допомоги» | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, відділ роботи зі зверненнями громадян) | 2013-2015 | 336 | - | 300 | 36 | - | - | Забезпечення взаємодії між міською владою та територіальною громадою міста, оперативного реагування на їх усні звернення, скерування ресурсів на вирішення конкретних проблем мешканців за конкретними адресами та галузями, забезпечення контролю за оперативністю та якістю вирішення проблем |
|  | 2.2. Придбання, налаштування та технічна підтримка системи електронного документообігу міської ради та її виконавчих органів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, загальний відділ), виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2013–2015 | 170 | - | 90 | 80 | 0 | - | Забезпечення ефективного впровадження Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг" в органах місцевого самоврядування |
|  | 2.3. Створення та технічна підтримка тематичних веб-сайтів міської ради та її виконавчих органів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення, виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2013–2015 | 280 | - | 95 | 95 | 90 | - | Розвиток системи послуг населенню через мережу Інтернет. Забезпечення працездатності сайтів місцевого самоврядування. Розвиток Порталу Дніпродзержинської міської ради (організація системи дистанційного навчання спеціалістів міської ради та її виконавчих органів). Забезпечення дотримання вимог типових посадових інструкцій державних службовців щодо обов'язкового володіння інформаційно-комп'ютерними технологіями |
|  | 2.4. Реконструкція великої сесійної зали Дніпродзержинської міської ради: 2.4.1. Придбання та налаштування електронної системи голосування «Віче» у залі засідань міської ради у рамках проекту реконструкції великої сесійної зали 2.4.2. Придбання меблів для розміщення електронної системи голосування «Віче» | Управління капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради Дніпродзержинська міська рада (Адміністративно-господарчий відділ) | 2014 2014 | 500 200 | - - | - - | 500 200 | - - | - - | Скорочення й запобігання процедурних витрат часу при підготовці й проведенні сесії міської ради, при оформленні її підсумків (протоколи, рішення й т.п.), автоматизації контролю за дотриманням регламентних норм і підвищення ефективності організації ходу зборів, реєстрації всіх процедурних подій й оформлення підсумкових матеріалів зборів, забезпечення автоматичного запису виступів учасників зборів, з можливістю архівації цих виступів на оптичних носіях |
|  | 2.5. Створення, налаштування та технічна підтримка системи електронного обліку стану житлових будинків | Управління житлового господарства Дніпродзержинської міської ради | 2013-2015 | 190 | - | 95 | 95 | - | - | Забезпечення визначення нормативних і фактичних тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до чинного законодавства. Забезпечення прозорості проведення аудиту та контролю діяльності житлово-комунального підприємства шляхом подання повної та всебічної інформації про діяльність підприємства (проведені роботи, стан житлового фонду та інші). Надання оперативної інформації про стан житлового фонду за будь-який період |
|  | 2.6. Забезпечення подання в електронному вигляді звітності до контролюючих органів | Дніпродзержинська міська рада, виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2013–2015 | 121 | - | 50 | 50 | 21 | - | Впровадження технології використання електронного цифрового підпису в процедурах подання електронної звітності до контролюючих органів |
|  | 2.7. Впровадження системи мультимедійного забезпечення засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) | 2013 | 90 | - | 90 | - | - | - | Мультимедійне обладнання залів засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів |
| 3. Придбання телекомунікаційних засобів інформатизації | 3.1. Придбання та налаштування нової АТС у будівлі міської ради з встановленням GSM-шлюзів для мобільних операторів Київстар, МТС, Life | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення) | 2013 | 190 | - | 95 | 95 | - | - | Зменшення витрат на послуги зв’язку |
| 4. Створення захищеної комп'ютерної мережі між міською радою та її виконавчими органами | 4.1. Придбання та налаштування серверного обладнання для виконавчих органів міської ради | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення), виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2013 | 180 | - | 90 | 90 | - | - | Створення захищеної комп'ютерної мережі між міською радою та її виконавчими органами. Обмін інформацією у захищеній комп’ютерній мережі між міською радою та її виконавчими органами. Оптимальне використання міського геоінформаційного серверу, та наповнення його інформацією |
| 5. Придбання засобів інформатизації, придбання та поновлення ліцензій комп'ютерних програм | 5.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій), виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради | 2013-2015 | 600 | - | 200 | 200 | 200 | - | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її виконавчих органів |
|  | 5.2. Придбання та поновлення ліцензій комп'ютерних програм для міської ради та її виконавчих органів | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій), виконавчі органи Дніпродзержинської міської ради, у т.ч. | 2013-2015 | 1445 | - | 400 | 400 | 645 | - | Дотримання вимог законодавства у сфері ліцензування комп'ютерних програм |
|  |  | Дніпродзержинська міська рада (відділ інформаційних технологій) |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  | Департамент економічного розвитку |  |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  |  | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  |  | Департамент фінансів |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
|  |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва |  |  |  |  |  | 94 |  |  |
|  |  | Департамент молоді та спорту |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  | Департамент комунальної власності та земельних відносин |  |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  |  | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
|  |  | Управління промисловості та екології |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  |  | Управління культури |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  | 86 |  |  |
|  |  | Управління містобудування та архітектури |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Архівне управління м. Дніпродзержинська |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | Служба у справах дітей |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| Всього по програмі: |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 4302 | - | 1505 | 1841 | 956 | - |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4302 | - | 1505 | 1841 | 956 | - |  |
|  |  |  | Інші джерела** |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради									О.В. Рукавішнікова