ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2013 № 57   							     м. Дніпродзержинськ

Про підсумки роботи житлово-комунальних
підприємств міста в осінньо-зимовий
період 2012–2013 років та затвердження 
заходів щодо підготовки житлово-комунального
господарства міста до роботи в осінньо-зимовий
період 2013–2014 років

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону                                 2013–2014 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Доповідні записки начальника управління житлового господарства міської ради Підгурського М.І. «Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2012–2013 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років» та начальника управління комунального господарства міської ради Сокуренко Ж.В. з питання «Про підсумки роботи комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2012–2013 років та затвердження заходів щодо підготовки комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років» узяти до відома (додається).

- Затвердити:

2.1. Склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років (додаток 2).

2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років (додаток 3).

- Начальникам управління житлового господарства міської ради Підгурському М.І. та управління комунального господарства міської ради Сокуренко Ж.В., керівникам комунального підприємства Дніпродзержинської 
міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» Фортуні В.І., комунального 



виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» Проші М.А., комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» Масленкову О.В., комунального підприємства «Трамвай» Дідуру В.В., товариств з обмеженою відповідальністю «Крона» Хуторнюку В.І., «Оселя» Лещинському В.М., «Толока» Саламасі О.В., «Стелла» Слюсаренко Н.П., «Теплосервіс» Грицану Г.Д., публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М., Дніпродзержинського управління по експлуатації газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» Мізіку О.В. та Дніпродзержинського комплексного району електричних мереж публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» Красовському О.С. у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2013–2014 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення мешканцями міста заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.

- Зобов’язати генерального директора комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» 
Фортуну В.І., рекомендувати голові правління публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М. та генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» Грицану Г.Д. провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових мереж та внутрішньобудинкових систем теплопостачання до 15.04.2013 та до 10.09.2013.

- Доручити генеральному директорові комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» 
Фортуні В.І. та рекомендувати голові правління публічного акціонерного 
товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М. забезпечити:

5.1. Накопичення коштів, необхідних для придбання газу на опалювальний сезон 2013–2014 років, до 01.09.2013.

5.2. Необхідний ліміт газу на період опалювального сезону
2013–2014 років до 01.10.2013.

- Рекомендувати Дніпродзержинському управлінню по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Мізік) відповідно до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів у житлових будинках міста.

- Головному фінансовому управлінню міської ради (Шевченко) разом з головним управлінням економіки міської ради (Рудєва) забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

- Запропонувати головам Дніпровської, Заводської районних у місті рад Саусю О.В., Пелипасу В.К. та виконуючому обов’язки голови Баглійської районної у місті ради, заступнику голови Баглійської районної у місті ради Рєзніченку В.В. узяти під особистий контроль питання щодо:

  - Дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт з підготовки всього житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.

  - Дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.

  - Участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.

- Начальникам управлінь житлового господарства міської ради
Підгурському М.І., комунального господарства міської ради
Сокуренко Ж.В., освіти і науки міської ради Баштаненко О.М. та заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальнику управління охорони здоров’я міської ради Логінову С.В. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років.

- Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальнику управління капітального будівництва міської ради Понізову С.Є. заслуховувати на засіданнях міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років щотижня, починаючи з травня 2013 року, звіти заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління охорони здоров’я міської ради Логінова С.В., начальника управління житлового господарства міської ради Підгурського М.І., начальника управління комунального господарства міської ради 
Сокуренко Ж.В., начальника управління освіти і науки міської ради Баштаненко О.М. про хід виконання запланованих заходів.

- Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальнику управління охорони здоров’я міської ради
Логінову С.В., начальникові управління комунального господарства міської ради Сокуренко Ж.В. та начальникові управління освіти і науки міської ради Баштаненко О.М. надавати інформацію про хід виконання цього рішення до управління житлового господарства міської ради, починаючи з травня 
2013 року.

- Управлінню житлового господарства міської ради (Підгурський) узагальнену інформацію про хід виконання цього рішення надавати у встановленому порядку щомісяця до 15 числа, починаючи з травня 2013 року.

- Інформаційно-аналітичному сектору, прес-службі міської ради (Коровніченко) організувати оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації та забезпечувати інформування населення міста про хід його виконання.

- Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2012 №119 «Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2011–2012 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2012–2013 років».

- Організацію виконання цього рішення покласти на управління житлового господарства міської ради (Підгурський), управління комунального господарства міської ради (Сокуренко), управління освіти і науки міської ради (Баштаненко) та управління охорони здоров’я міської ради (Логінов), координацію – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Павлюка С.М. та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління охорони здоров’я міської ради Логінова С.В.,контроль – на керівника міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника управління капітального будівництва міської ради Понізова С.Є.

Міський голова							С.О.САФРОНОВ

## Додаток 1

## до рішення виконавчого комітету міської ради

### від 27.03.2013 № 57

#### СКЛАД

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років

| ПОНІЗОВ Сергій Євгенович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник управління капітального будівництва міської ради, керівник міського штабу |
| --- | --- |
| ПІДГУРСЬКИЙ Михайло Іванович | начальник управління житлового господарства міської ради, заступник керівника міського штабу |
| НІЗІМОВА Ольга Миколаївна | головний спеціаліст відділу з утримання та експлуатації житлового фонду й благоустрою прибудинкових територій управління житлового господарства міської ради, секретар міського штабу |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - начальник управління освіти і науки міської ради |
| КРАСКОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович | - голова правління публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| ГРИЦАН Георгій Дмитрович | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» (за згодою) |
| КАЧУРОВСЬКИЙ Олег Миколайович | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| ЛОГІНОВ Сергій Володимирович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник управління охорони здоров’я міської ради |
| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» |
| ПЕЛИПАС Володимир Костянтинович | голова Заводської районної у місті ради (за згодою) |
| ПРОША Микола Андрійович | генеральний директор комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | виконуючий обов’язки голови Баглійської районної у місті ради, заступник голови Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| САУСЬ Олександр Васильович | голова Дніпровської районної у місті ради (за згодою) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
| СОКУРЕНКО Жаннета Вікторівна | начальник управління комунального господарства міської ради |
| ФОРТУНА Василь Іванович | генеральний директор комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» |
| ХУТОРНЮК Володимир Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона» (за згодою) |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови,

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					Т.Ж. Завгородня

## Додаток 2

## до рішення виконавчого комітету міської ради

### від 27.03.2013 № 57

#### СКЛАД

робочої групи для приймання житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2013–2014 років

| ПІДГУРСЬКИЙ Михайло Іванович | начальник управління житлового господарства міської ради, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| НІЗІМОВА Ольга Миколаївна | головний спеціаліст відділу з утримання та експлуатації житлового фонду й благоустрою прибудинкових територій управління житлового господарства міської ради, секретар робочої групи |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | головний інженер комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» (за погодженням) |
| ЗАДОРОЖНИЙ Віктор Кирилович | заступник голови Дніпровської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» |
| ПОЛИНЬКО Микола Олексійович | заступник голови Заводської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | виконуючий обов’язки голови Баглійської районної у місті ради, заступник голови Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
| ТОКОВИЛО Олексій Григорович | головний інженер комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням) |
| ХУТОРНЮК Володимир Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона» (за згодою) |

Заступник міського голови,

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради					       Т.Ж. Завгородня

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 27.03.2013 № 57

# ЗАХОДИ

# щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

# в осінньо-зимовий період 2013–2014 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кіль-кість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Дальній, 3 (Ø76) | м п. | 140 | до 01.09.2013 | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Дальній, 22 (Ø159) | м п. | 80 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі біля СЗШ №3 (Ø159) | м п. | 40 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Колеусівській, 34-36 від ТК 2/3 (Ø76) | м п. | 120 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від ТК-1/2-1 до житлового будинку по вул. Харківській, 45 (Ø219) | м п. | 100 | до 01.09.2013 |  |
|  | Встановлення засувок в ТК-1/2-1 (Ø200) | один. | 2 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від ТК-НС-10/2-2 до ТК-НС-10/2-3 (Ø108) | м п. | 90 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі ТК-22а до ТК-23 по вул. Квітів, 9 (Ø325) | м п. | 130 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від житлового будинку по вул. Квітів, 3 до житлового будинку по вул. Енергетиків, 28 (Ø89) | м п. | 150 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Дніпробудівській, 27 (Ø108) | м п. | 50 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по пров. Більшовицькому, 35 (Ø108) | м п. | 120 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від житлового будинку по вул. Костромській, 18 до житлового будинку по вул. Айвазовського, 25 (Ø273) | м п. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Комунарній, 10А (Ø76) | м п. | 90 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Ватутіна, 39 (Ø273) | м п. | 80 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна засувок на ЦТП-40кв (Ø300) | один. | 2 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Спортивній, 33А до врізки ДНЗ №13 (Ø219) | м п. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки магістральної тепломережі від ТК-8/2 до ТК-8/3 (Ø159) | м п. | 180 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Ю.Волкова до ПТУ №15 (Ø108) | м п. | 150 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по просп. Аношкіна до СЗШ №10 (Ø159) | м п. | 50 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від житлового будинку по вул. Миру, 42 до житлового будинку по просп. Аношкіна, 54 (Ø133) | м п. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від житлового будинку по вул. Миру, 3 до житлового будинку по вул. Запорізькій, 17 (Ø108) | м п. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна компенсатора по вул. Миру, 7 | один. | 1 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання котелень, теплопунктів, насосних: запірної арматури; димососів; котлів; теплообмінників; насосів; вентиляторів. Чищення шлямоловників | один. один. один. один. один. один. один. | 3525 9 34 62 124 8 78 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання теплотрас: запірної арматури; сальникових компенсаторів; елеваторних вузлів і вводів; Чищення теплових камер. Гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплотрас, підготовка теплових мереж до опалювального сезону. Відновлення ізоляційного покриття теплотрас надземної прокладки | один. один. один. один. км м3 | 3644 416 1736 662 281,8 78 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання топочних: котлів; насосів; запірної арматури | один. один. один. | 17 10 138 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна ділянок трубопроводів внутрішньоквартальних тепломереж: від ТК-67 до житлового будинку по просп. Конституції, 18; від ТК-9 до ТК-60 по вул. Київській; від ТП-7 по вул. Менделєєва, 11Б до житлового будинку по вул. Подольській, 8 від ТК-1А до житлового будинку по вул. Нікопольській, 40; від ТК-82 до ТК-84 по вул. Менеделєєва | м п. м п. м п. м п. м п. | 20 45 5 5 5 | до 01.09.2013 | ТОВ «Теплосервіс» |
|  | Часткова заміна горищної розводки трубопроводів теплопостачання внутрішньобудинкових мереж житлових будинків за адресами: - вул. Київська, 9; - просп. Конституції, 61, 51, 35, 62; - вул. Слайковського, 9 | м п. | 120 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія та ремонт запірної арматури тепломереж | один. | 1104 | до 01.09.2013 |  |
|  | Чищення теплофікаційних камер | один. | 265 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія насосів теплових пунктів | один. | 26 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт та ревізія арматури теплових пунктів | один. | 490 | до 01.09.2013 |  |
|  | Гідравлічні випробування системи теплопостачання | один. | 187 | до 01.09.2013 |  |
|  | Капітальний ремонт котла ст. №1 | один. | 1 | до 30.05.2013 | ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон» |
|  | Капітальний ремонт котла ст. №7 | один. | 1 | до 30.09.2013 |  |
|  | Поточний ремонт турбоагрегата ст. №4 | один. | 1 | до 27.09.2013 |  |
|  | Ремонт теплофікаційної установки | один. | 1 | до 31.08.2013 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: холодне водопостачання; каналізація; димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 131 7059 102 3737 1122 31414 630 17638 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 98 1042 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 77 77 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 229 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 2836 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 183 12,1 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 75 5600 | до 01.09.2013 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 171 561,4 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 548 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | один. один. | 28 739 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 1042 | до 01.09.2013 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 993 | до 01.09.2013 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів у житлових будинках, у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. кв. буд. кв. | 146 11044 53 1111 | до 01.09.2013 | ТОВ «Крона» |
|  | Заміна запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 4 56 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем у житлових будинках: холодне водопостачання; каналізація | буд. буд. | 322 322 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна трубопроводів: холодного водопостачання; каналізації | буд. м п. буд. м п. | 46 132 64 180 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 84 3681 | до 01.09.2013 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 112 104 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівель: м’якої; шиферної; черепичної | один. тис.м2 один. тис.м2 один. тис.м2 | 117 6,554 18 0,754 12 0,381 | до 01.10.2013 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 108 | до 01.10.2013 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 889 | до 01.10.2013 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 818 | до 01.10.2013 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 340 | до 01.10.2013 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 330 | до 01.10.2013 |  |
|  | Підготовка опалювальних печей на твердому паливі у житлових будинках | буд. печ. | 1 3 | до 01.09.2013 | ТОВ «Оселя» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: каналізація; холодне водопостачання; димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 76 310 78 79 34 5370 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 65 660 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 1 32 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 38 2,635 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 80 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 23 1,545 | до 01.09.203 |  |
|  | Підготовка електрощитових | од. | 34 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 335 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | один. один. | 12 72 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 78 | до 01.09.2013 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 75 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 30 1,665 | до 01.09.2013 | ТОВ «Толока» |
|  | Ремонт: міжпанельних швів; температурних швів | буд. м п. буд. м п. | 41 840 28 416 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: каналізація; холодне водопостачання; димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 24 106 24 155 28 3698 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна запірної арматури: засувок; вентилів | один. один. | 2 45 | до 01.09.2013 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій у житлових будинках | один. | 4 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 24 | до 01.09.2013 |  |
|  | Скління сходових кліток | м2 | 8 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 12 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | один. один. | 4 24 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 80 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 74 | до 01.09.2013 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 74 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка газифікованих опалювальних печей у житлових будинках | буд. печ. | 5 17 | до 01.09.2013 | ТОВ «Стелла» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: каналізація; холодне водопостачання; димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 11 240 10 280 62 2599 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна запірної арматури: засувки; вентиля | один. один. | 8 45 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 40 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 11 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. тис.м2 | 33 1,68 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 10 0,3 | до 01.09.2013 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 8 60 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка: горищ; підвальних приміщень | один. один. | 19 39 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 283 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 95 | до 01.09.2013 |  |
|  | Видача паспортів готовності | буд. | 95 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна та ремонт мереж, у тому числі: водопроводу; каналізації | км | 2,1 1,8 0,3 | до 01.09.2013 | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 70 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 90 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 15 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 29 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: водопровідних; каналізаційних | один. | 550 150 400 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 4 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу | один. | 3 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації | один. | 16 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт, промивання та дезинфекція резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2013 |  |
|  | Промивання та хлорування водопровідних мереж | км. | 746,8 | до 01.09.2013 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів і споруд на них | км | 131 | до 01.09.2013 | Дніпродзержинське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 68 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна засувок в газових колодязях | один. | 2 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт будівельної частини газорегуляторних пунктів | один. | 2 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт будівельної частини газових колодязів | один. | 4 | до 01.09.2013 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 91,93 | до 01.09.2013 | Дніпродзержинський комплексний район електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | один. | 103 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 01.09.2013 | КП «Трамвай» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | т | 100 | до 01.09.2013 |  |
|  | Середній ремонт рухомого складу (трамваїв) | один. | 10 | до 01.09.2013 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1,0 | до 01.09.2013 |  |
|  | Капітальний ремонт контрактної мережі | км | 0,5 | до 01.09.2013 |  |
|  | Середній ремонт трамвайних колій | км | 72,6 | до 01.09.2013 |  |
|  | Середній ремонт контрактної мережі | км | 72,6 | до 01.09.2013 |  |
|  | Капітальний ремонт доріг | тис. м2 | 12,43 | до 01.09.2013 | Управління комунального господарства міської ради |
|  | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 10, | до 01.09.2013 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис. тон | 5,0 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 22 | до 01.09.2013 |  |
|  | Забезпечення резерву: електродроту; електроламп 220х500 | км один. | 4 1000 | до 01.09.2013 |  |
|  | Перевірка приладів обліку теплової енергії | один. | 4 | до 01.09.2013 | Управління освіти і науки міської ради |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 2000 | до 01.09.2013 |  |
|  | Підготовка газових котелень | один. | 4 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт внутрішніх мереж теплопостачання | м п. | 500 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 4500 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 400 | до 01.09.2013 |  |
|  | Скління вікон | м2 | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | один. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | один. | 85 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт внутрішніх мереж теплопостачання | один. | 50 | до 01.09.2013 | Управління охорони здоров’я міської ради |
|  | Ремонт внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 200 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт внутрішніх мереж водовідведення | м п. | 125 | до 01.09.2013 |  |
|  | Ремонт покрівлі | м п. | 50 | до 01.09.2013 |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради													Т.Ж. Завгородня