ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від 09.04.2014    № 81                                                           м. Дніпродзержинськ

Про підготовку правобережної зони 
відпочинку в районі вул. Набережної

до роботи у 2014 році

З метою організації дозвілля та відпочинку населення міста у літній період 2014 року, керуючись підпунктом 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки правобережної зони відпочинку 
в районі вул.Набережної до роботи у  2014 році згідно з додатком.

- Керівникам виконавчих органів міської ради, зазначених у додатку, забезпечити виконання заходів у повному обсязі та визначені строки.

- Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради ( Понізов):

3.1.	Здійснювати постійний контроль за підготовкою правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2014 році.

3.2.	Інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 17.06.2014.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальника департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є.

Міський голова                                                             С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 09.04.2014  №81

ЗАХОДИ

з підготовки правобережної зони відпочинку в районі вул. Набережної до роботи у 2014 році

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Розпорядник коштів | Запропонований виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення території зони відпочинку в належний санітарний стан | До 29.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Комсервіс» |
| 2. | Ремонт та фарбування пляжного обладнання і громадського туалету | До 29.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 3. | Обладнання території урнами та контейнерами для сміття | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 4. | Приведення в належний санітарний стан громадського туалету | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 5. | Забезпечення функціонування питних фонтанчиків та ногомийок | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської рад | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 6. | Завезення та планування піску | До 25.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ПП «Сегмент» |
| 7. | Обрізання дерев, вирубування порослі та кущів на території зони відпочинку | До 25.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 8. | Відновлення зовнішнього освітлення вздовж вул.Набережної на території зони відпочинку | До 25.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ТОВ «Горсвєт» |
| 9. | Придбання та встановлення біотуалетів на території зони відпочинку | До 01.06.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 10. | Придбання буйків та обмеження ними місць купання | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської рад | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 11. | Придбання та встановлення лавок на території зони відпочинку | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 12. | Встановлення банера та табличок з інформацією про безпечне поводження на воді | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 13. | Проведення обстеження дна акваторій правобережної зони відпочинку | До 28.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничо- рятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України |
| 14. | Проведення санітарно-мікробіологічного дослідження води річкової, види питної та піску | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпродзержинський відділ обласного лабораторного центру санепідслужби України |
| 15. | Організація аварійно-рятувального обслуговування території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2014 | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничо- рятувальний (аварійно-рятувальний) загін МНС України |
| 16. | Забезпечення приміщення для медичних працівників | До 30.05.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Зеленбуд» |
| 17. | Організація чергування медичних працівників | Постійно з 01.06.2014 | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | Комунальний заклад охорони здоров’я Дніпродзержинської міської ради «ЦПМСД №3» |
| 18. | Сприяння забезпеченню правопорядку на території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2014 | Не передбачений | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                           Т.Ж.Завгородня