ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23.04.2014 № 92   			                               м. Дніпродзержинськ

Про підсумки роботи

житлово-комунальних підприємств

міста в осінньо-зимовий період

2013–2014 років та затвердження заходів

щодо підготовки житлово-комунального
господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2014–2015 років

З метою своєчасної та якісної підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років, недопущення критичних ситуацій під час опалювального сезону                                 2014–2015 років, керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Доповідну записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізова С.Є. 
«Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2013–2014 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 
2014–2015 років» узяти до відома (додається).

2. Затвердити:

2.1. Склад міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років (додаток 1).

2.2. Склад робочої групи для приймання житлового фонду до роботи 
в осінньо-зимовий період 2014–2015 років (додаток 2).

2.3. Заходи щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років (додаток 3).

3. Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва міської ради Понізову С.Є., керівникам комунального  підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» Фортуні В.І., комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» 
Хитрову А.М., комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» Масленкову О.В., комунального підприємства «Трамвай» Дідуру В.В., товариств з обмеженою відповідальністю «Крона» Хуторнюку В.І., «Оселя» Лещинському В.М., «Толока» Саламасі О.В., «Стелла» Слюсаренко Н.П., «Теплосервіс» Грицану Г.Д., публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М., Дніпродзержинського управління по експлуатації газового господарства 
ПАТ «Дніпропетровськгаз» Мурчичу М.А. та Дніпродзержинського комплексного району електричних мереж публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» Красовському О.С. у межах повноважень:

3.1. Забезпечити своєчасне виконання заходів, затверджених цим рішенням.

3.2. Залучити достатню кількість робочої сили, техніки, матеріалів для проведення необхідних ремонтних робіт з підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону 2014–2015 років.

3.3. Здійснювати відповідні заходи щодо погашення мешканцями міста заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги та здійснювати щотижневий моніторинг результатів розгляду позовних заяв та виконання рішень суду.

4. Генеральному директорові комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» 
Фортуні В.І., рекомендувати голові правління публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М. та генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» Грицану Г.Д. провести гідравлічні випробування магістральних, розподільчих теплових мереж та внутрішньобудинкових систем теплопостачання до 15.04.2014 та до 15.09.2014.

5. Генеральному директорові комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» 
Фортуні В.І. та рекомендувати голові правління публічного акціонерного 
товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» Красковському Д.М. забезпечити:

5.1. Накопичення коштів, необхідних для придбання газу 
на опалювальний сезон 2014–2015 років, до 01.09.2014.

5.2. Необхідний ліміт газу на період опалювального сезону
2014–2015 років до 01.10.2014.

6. Рекомендувати Дніпродзержинському управлінню по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Мурчич) відповідно 
до чинного законодавства встановити постійний контроль щодо перевірки газових мереж та приладів у житлових будинках міста.

7. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) разом 
з департаментом економічного розвитку міської ради (Рудєва) забезпечити своєчасне фінансування робіт з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років 
у межах коштів, передбачених на це міським бюджетом.

8. Запропонувати головам Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті рад Галагузі П.М., Саусю О.В., Пелипасу В.К. узяти під особистий контроль питання щодо:

8.1. Дотримання строків виконання ремонтних робіт на магістральних, квартальних, внутрішньобудинкових мережах теплопостачання та робіт 
з підготовки всього житлового фонду незалежно від форми власності, розташованого на території відповідного району, до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014–2015 років.

8.2. Дотримання строків виконання робіт з підготовки житлово-будівельних кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на території відповідних районів, до експлуатації
в осінньо-зимовий період 2014–2015 років.

8.3. Участі підприємств, організацій, установ та органів самоорганізації населення у підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи
в осінньо-зимовий період 2014–2015 років.

9. Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізову С.Є., заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту молоді та спорту міської ради Павлюку С.М., начальникові управління освіти і науки міської ради Баштаненко О.М., заступникові директора департаменту, начальнику відділу охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради Манаєнковій Ю.В. здійснювати за напрямом діяльності контроль за використанням коштів місцевого, обласного та державного бюджетів, а також фінансових ресурсів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років.

10. Заступникові міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директору департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Понізову С.Є. заслуховувати на засіданнях міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста 
до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років щотижня, починаючи 
з травня 2014 року, звіти начальника управління освіти і науки міської ради Баштаненко О.М., заступника директора департаменту, начальника відділу охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради Манаєнкової Ю.В. про хід виконання запланованих заходів.

11. Начальникові управління освіти і науки міської ради 
Баштаненко О.М., заступникові директора департаменту, начальнику відділу охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради Манаєнковій Ю.В. надавати інформацію про хід виконання цього рішення до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради щомісяця до 15 числа, починаючи з травня 
2014 року.

12. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Понізов) узагальнену інформацію про хід виконання цього рішення надавати у встановленому порядку щомісяця до 20 числа, починаючи 
з травня 2014 року.

13. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради (Бережний) забезпечити оприлюднення цього рішення у міських засобах масової інформації та забезпечувати інформування населення міста про хід його виконання.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради ради Понізова С.Є.

Міський голова							С.О.САФРОНОВ

# Додаток 1

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від 23.04.2014 №92

#### СКЛАД

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років

| ПОНІЗОВ Сергій Євгенович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, керівник міського штабу |
| --- | --- |
| МАЛИЙ Віталій Анатолійович | заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду, заступник керівника міського штабу |
| ЯНЧЕВСЬКА Лариса Едвардівна | головний спеціаліст відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду, секретар міського штабу |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - начальник управління освіти і науки міської ради |
| ГАЛАГУЗА Павло Миколайович | голова Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| ГРИЦАН Георгій Дмитрович | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» (за згодою) |
| КРАСКОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович | - голова правління публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| МАНАЄНКОВА Юлія Вікторівна | заступник директора департаменту, начальник відділу охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» (за згодою) |
|  | Продовження додатка 1 |
| МИРОШНИЧЕНКО Микола Миколайович | - начальник управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради |
| ПЕЛИПАС Володимир Костянтинович | голова Заводської районної у місті ради (за згодою) |
| ПРОША Микола Андрійович | директор комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Комсервіс» |
| САУСЬ Олександр Васильович | голова Дніпровської районної у місті ради (за згодою) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
| ФОРТУНА Василь Іванович | генеральний директор комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» |
| ХИТРОВ Андрій Миколайович | генеральний директор комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
| ХУТОРНЮК Володимир Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона» (за згодою) |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж. Завгородня

# Додаток 2

# до рішення виконавчого комітету міської ради

# від 23.04.2014 №92

#### СКЛАД

робочої групи для приймання житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2014–2015 років

| ПОНІЗОВ Сергій Євгенович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| ЯНЧЕВСЬКА Лариса Едвардівна | головний спеціаліст відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду міської ради, секретар робочої групи |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | головний інженер комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» (за погодженням) |
| ЗАДОРОЖНИЙ Віктор Кирилович | заступник голови Дніпровської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» (за згодою) |
| ПОЛИНЬКО Микола Олексійович | заступник голови Заводської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | заступник голови Баглійської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за згодою) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
|  | Продовження додатка 2 |
| ТОКОВИЛО Олексій Григорович | головний інженер комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням) |
| ХУТОРНЮК Володимир Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона» (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж. Завгородня

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 23.04.2014 №92

# ЗАХОДИ

# щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

# в осінньо-зимовий період 2014–2015 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кіль-кість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт ділянки теплової мережі південно-західного теплового району від житлового будинку по вул. Скаліка, 10 до житлового будинку по вул. Скаліка, 14 (Ø159) | м п. | 70 | до 01.09.2014 | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» |
|  | Ремонт ділянки теплової мережі центрального теплового району від житлового будинку по вул. Глаголєва, 33 до врізки на ЦТП-1 (Ø325) | м п. | 100 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт ділянки теплової мережі правобережного теплового району від житлового будинку по вул. Матросова, 23 до житлового будинку по вул. Матросова, 21 (Ø108) | м п. | 160 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт ділянки теплової мережі правобережного теплового району від житлового будинку по провулку Сухий, 40 до житлового будинку по провулку Сухий, 36 (Ø76, 57) | м п. | 190 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт ділянки теплової мережі лівобережного теплового району від ТК-24/4-2 ж7б по просп. М. Жукова, 7В до ТК-24/4-3 (Ø133) | м п. | 80 | до 01.09.2014 |  |
|  | Реконструкція ділянки теплової мережі центрального району НС№1 «нижня зона» від житлового будинку по вул. Миру, 7 до ТК житлового будинку по просп. Леніна, 62 (Ø426) | м п. | 160 | до 01.09.2014 |  |
|  | Реконструкція ділянки теплової мережі центрального району від ТК житлового будинку по вул. Медична, 9 до житлового будинку по вул. Сачка, 8 (Ø426) | м п. | 320 | до 01.09.2014 |  |
|  | Реконструкція ділянки теплової мережі центрального району вводу на ЦТП-55кв. по вул.8-го Березня, 26-29 (Ø273) | м п. | 242 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання котелень, теплопунктів, насосних: - запірної арматури; - димососів; - котлів; - теплообмінників; - насосів; - вентиляторів. Чищення шлямоловників | один. один. один. один. один. один. один. | 3525 9 34 62 124 8 78 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання теплотрас: - запірної арматури; - сальникових компенсаторів; - елеваторних вузлів і вводів; Чищення теплових камер. Гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплотрас, підготовка теплових мереж до опалювального сезону. Відновлення ізоляційного покриття теплотрас надземної прокладки | один. один. один. один. км м3 | 3644 416 1733 662 281,8 32 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання топочних: - котлів; - насосів; - запірної арматури | один. один. один. | 17 10 138 | до 01.09.2014 |  |
|  | Часткова заміна ділянки магістральної тепломережі: - від ТК-7 до ТК-8 по вул. Менделєєва | м п. | 10 | до 01.09.2014 | ТОВ «Теплосервіс» |
|  | Часткова заміна ділянок трубопроводів внутрішньоквартальних тепломереж: від ТК-9 до СЗШ №20; від ТК-71 до житлового будинку по вул. Щербицького, 63; від ТК-2А до вул.Менделєєва, 21 | м п. м п. м п. | 20 20 35 | до 01.09.2014 |  |
|  | Часткова заміна технологічного трубопроводу: - ТП по просп. Конституції, 19Б | м п. | 10 | до 01.09.2014 |  |
|  | Часткова заміна горищної розводки трубопроводів теплопостачання внутрішньобудинкових мереж житлових будинків за адресами: - просп. Конституції, 31, 51; - вул. Колюбаєва, 21; - вул. Слайковського, 6; - вул. Щербицького, 79, 81, 83 | м п. | 140 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія та ремонт запірної арматури тепломереж | один. | 1104 | до 01.09.2014 |  |
|  | Чищення теплофікаційних камер | один. | 265 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія насосів теплових пунктів | один. | 26 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт та ревізія арматури теплових пунктів | один. | 490 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія запірної арматури, житлових будинків | один. | 189 | до 01.09.2014 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст. №5 | один. | 1 | до 01.09.2014 | ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон» |
|  | Поточний ремонт котла ст. №7 | один. | 1 | до 01.09.2014 |  |
|  | Поточний ремонт турбоагрегата ст. №4 | один. | 1 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт теплофікаційної установки | один. | 1 | до 01.10.2014 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - холодне водопостачання; - каналізація; - димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 147 3531 112 2903 1124 38486 630 17638 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 38 342 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 3 42 | до 01.09.2014 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків) | один. | 23 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 229 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 2838 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 250 6,9 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 43 1312 | до 01.09.2014 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 32 153,5 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 406 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 29 740 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 1044 | до 01.09.2014 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 1001 | до 01.09.2014 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів у житлових будинках, у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. кв. буд. кв. | 146 11032 53 1108 | до 01.09.2014 | ТОВ «Крона» |
|  | Підготовка, профілактичний ремонт санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках | буд. | 323 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 200 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. тис.м п. | 212 0,212 | до 01.09.2014 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 323 0,25 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель: - м’якої; - шиферної; - черепичної | один. тис.м2 один. тис.м2 один. тис.м2 | 106 5,299 19 0,745 11 0,268 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 105 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 889 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 818 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 340 | до 01.09.2014 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 326 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка опалювальних печей на твердому паливі у житлових будинках | буд. печ. | 1 3 | до 01.09.2014 | ТОВ «Оселя» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 76 95 78 116 34 5370 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 65 660 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна запірної арматури: вентилів | один. | 28 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 25 1927 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 80 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 13 1045 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 335 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 12 72 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 78 | до 01.09.2014 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 78 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 19 1115 | до 01.09.2014 | ТОВ «Толока» |
|  | Ремонт: - міжпанельних швів; - температурних швів | буд. м п. буд. м п. | 22 742 14 287 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 9 32 9 32 26 3698 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна запірної арматури - вентилів | один. | 12 | до 01.09.2014 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій у житлових будинках | один. | 1 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 23 | до 01.09.2014 |  |
|  | Скління сходових кліток | м2 | 8 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 8 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 2 23 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 80 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 74 | до 01.09.2014 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 73 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка газифікованих опалювальних печей у житлових будинках | буд. печ. | 5 17 | до 01.09.2014 | ТОВ «Стелла» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 10 280 7 240 61 2250 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувки; - вентиля | один. один. | 8 45 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 30 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 21 1100 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 7 280 | до 01.09.2014 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 8 0,06 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 19 39 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 283 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 95 | до 01.09.2014 |  |
|  | Видача паспортів готовності | буд. | 95 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна та ремонт мереж, у тому числі: - водопроводу; - каналізації | км | 1,9 1,67 0,23 | до 01.09.2014 | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 96 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 80 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 12 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 27 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | один. | 550 200 350 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 48 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу | один. | 3 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації | один. | 16 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт, промивання та дезинфекція резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2014 |  |
|  | Промивання та хлорування водопровідних мереж | км. | 746,8 | до 01.09.2014 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів і споруд на них | км | 747,31 | до 01.09.2014 | Дніпродзержинське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 94 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна засувок в газових колодязях | один. | 3 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт будівельної частини газорегуляторних пунктів | один. | 1 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт будівельної частини газових колодязів | один. | 5 | до 01.09.2014 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 89,88 | до 01.09.2014 | Дніпродзержинський комплексний район електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | один. | 105 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 01.10.2014 | КП «Трамвай» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | тонн | 100 | до 01.10.2014 |  |
|  | Середній ремонт рухомого складу (трамваїв) | один. | 9 | до 01.10.2014 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1,0 | до 01.10.2014 |  |
|  | Капітальний ремонт контактних мереж | км | 0,5 | до 01.10.2014 |  |
|  | Профілактичний ремонт трамвайних колій | км | 72,6 | до 01.10.2014 |  |
|  | Профілактичний ремонт контрактних мереж | км | 72,6 | до 01.10.2014 |  |
|  | Капітальний ремонт доріг | тис. м2 | 17,2 | до 01.09.2014 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 34,54 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис. тон | 5,5 | до 01.09.2014 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 15 | до 01.09.2014 |  |
|  | Забезпечення резерву: - електродроту; - електроламп 220х500 | км один. | 0,5 1000 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 1500 | до 01.09.2014 | Управління освіти і науки міської ради |
|  | Підготовка газових котелень | один. | 4 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м п. | 1080 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | м п. | 470 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 980 | до 01.09.2014 |  |
|  | Скління вікон | м2 | 180 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | один. | 175 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | один. | 86 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж теплопостачання | м п. | 75 | до 01.09.2014 | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж водопостачання | м п. | 15 | до 01.09.2014 |  |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж водовідведення | м п. | 55 | до 01.09.2014 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | один. | 4 центри | до 01.09.2014 |  |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий справами виконавчого  комітету міської                                                                        Т.Ж. Завгородня