ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

22.04.2015  № 74                                                                                   м.Дніпродзержинськ

Про затвердження плану
реалізації Стратегії розвитку 
міста Дніпродзержинськ 
на період до 2020 року
на 2015–2017 роки

З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів Стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2014 №1162-58/VІ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», керуючись підпунктом 1 п.«а» ст.27, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план реалізації Стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року на 2015–2017 роки (далі – план реалізації стратегії), 
що додається.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради:

2.1. Забезпечити виконання затвердженого плану реалізації стратегії.

2.2. Надавати інформацію про хід виконання плану реалізації стратегії 
до департаменту економічного розвитку міської ради (Єрмоленко) 
для узагальнення за підсумками року до 15 січня.

3. Департаменту економічного розвитку міської ради (Єрмоленко) узагальнену інформацію про виконання цього рішення надавати 
у встановленому порядку щороку до 25 січня, починаючи з 2016 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.2012 №95 «Про затвердження плану реалізації 
у 2012–2015 роках пріоритетних напрямів Комплексної стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2015 року».

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити члену виконавчого комітету міської ради, міському голові Сафронову С.О.

Міський голова                                                                                 С.О.САФРОНОВ

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
міської ради

від 22.04.2015 № 74

ПЛАН
реалізації Стратегії розвитку міста Дніпродзержинськ на період до 2020 року на 2015–2017 роки

| № п\п | Назва заходу (проекту) | Відповідальні виконавці | Обсяг фінансових ресурсів, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
| 1. Збалансований економічний розвиток міста |
| 1.1. Розвиток бізнес-середовища міста |
| 1.1.1. Створення та розвиток інфраструктури підтримки підприємництва |
| 1.1.1.1. | Створення бізнес-інкубатору | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | 500,0 | 50,0 | 550,0 |
| 1.1.1.2. | Створення Центру підтримки бізнесу |  | - | 30,0 | 10,0 | 40,0 |
| 1.1.1.3. | Створення коворкінг-центру |  | - | 1000,0 | 100,0 | 1100,0 |
| 1.1.1.4. | Створення системи інформаційної підтримки бізнесу, в т.ч. з використанням сучасних ІТ-засобів |  | - | 50,0 | 50,0 | 100 |
| 1.1.1.5. | Підтримка діяльності бізнес-асоціацій, спілок та організацій підприємців |  | - | - | - | - |
| 1.1.2. Популяризація підприємництва та розвиток його соціальної складової |
| 1.1.2.1. | Запровадження викладання у загальноосвітніх школах міста курсу «Підприємництво – шлях до власного розвитку» | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.1.2.2. | Проведення конкурсів бізнес-планів, конкурсів на кращі студентські розробки для сфери підприємництва тощо |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Здійснення інформаційного супроводу кращих досягнень місцевих товаровиробників, позитивних прикладів створення власного бізнесу, випуску брошур та друкованих матеріалів про розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Забезпечення навчання, консультування підприємців, в т.ч. за результатами наукових досліджень у сфері малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Усунення адміністративних бар’єрів у веденні бізнесу |
| 1.1.3.1. | Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та дозвільних документів | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 1.1.3.2. | Забезпечення діяльності Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у м.Дніпродзержинськ, спрямованої на вирішення актуальних питань розвитку бізнесу у місті |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Залучення до реалізації регуляторної політики підприємців (розроблення та підготовка за участю представників бізнесу проектів нормативно-правових актів, що стосуються сфери підприємництва на території міста) |  |  |  |  |  |
| 1.2. Реформування системи надання публічних послуг |
| 1.2.1. Розвиток Центру надання адміністративних послуг міста Дніпродзержинськ |
| 1.2.1.1. | Модернізація ЦНАП «Міський центр надання муніципальних послуг» за адресою: проспект Комсомольський, 10/12 | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | 1500,0 | 100,0 | 100,0 | 1700,0 |
| 1.2.1.2. | Створення філій центру надання адміністративних послуг у районах міста |  | - | - | 1000,0 | 1000,0 |
| 1.2.1.3. | Організація участі центру надання адміністративних послуг у проекті «Віртуальний офіс» (з наступним переходом до надання послуг через мережу Інтернет |  | - | - | - | - |
| 1.2.2. Розвиток інформаційно-ресурсної бази системи надання публічних послуг |
| 1.2.2.1. | Створення та підтримка порталу публічних послуг міста у мережі Інтернет | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.2.2.2. | Створення інформаційно- ресурсного центру міста на базі порталу публічних послуг |  | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.2.2.3. | Проведення інформаційних заходів та кампаній щодо процедур надання адміністративних послуг та діяльності центру надання адміністративних послуг |  |  |  |  |  |
| 1.3. Сприяння ресурсному наповненню споживчого ринку |
| 1.3.1. Підтримка місцевого товаровиробника |
| 1.3.1.1. | Проведення кампаній щодо підтримки місцевого товаровиробника | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 1.3.1.2. | Проведення ярмарково-виставкових заходів на території міста |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3. | Залучення місцевих товаровиробників до участі у заходах щодо просування товарів на внутрішньо- та зовнішньо регіональних ринках |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Сприяння розвитку торговельної мережі міста |
| 1.3.2.1. | Проведення комплексу заходів щодо підвищення якості товарів та послуг, які надаються на території міста | Управління надання муніципальних послуг та розвитку підприємництва (Міський центр муніципальних послуг) міської ради | - | - | - | - |
| 1.3.2.2. | Формування реєстру пропозицій щодо відкриття нових об’єктів на підставі даних досліджень з питань насиченості відповідних категорій споживчого ринку об’єктами |  | - | - | - | - |
| 1.3.2.3. | Розроблення порядків та механізмів для розширення видів та способів провадження торговельної діяльності на території міста |  | - | - | - | - |
| 1.4. Забезпечення маркетингового просування міста |
| 1.4.1. Забезпечення позиціонування міста |
| 1.4.1.1. | Розроблення міської Програми розвитку туризму | Управління культури міської ради | - | - | - | - |
| 1.4.2. Забезпечення маркетингового просування міста до інформаційного простору |
| 1.4.2.1. | Популяризація іміджу та рекламування потенціалу міста через ЗМІ, розповсюдження інформації через веб-сайт міської ради | Департамент економічного розвитку міської ради, відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради | - | - | - | - |
| 1.4.2.2. | Забезпечення участі промислових підприємств міста у міжнародних промислових форумах та виставкових заходах |  | - | - | - | - |
| 1.4.3. Сприяння залученню інвестицій в галузі економіки міста |
| 1.4.3.1. | Створення сприятливого місцевого нормативно-правого регулювання залучення інвестицій та супроводження інвестора на території міста | Департамент економічного розвитку міської ради | - | - | - | - |
| 1.4.3.2. | Забезпечення співпраці з Асоціацією міст України та комунальним підприємством «Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство» |  | - | - | - | - |
| 1.4.3.3. | Актуалізація інвестиційного паспорта та муніципального регістру міста (зведення даних за основними показниками життєдіяльності міста) |  | - | - | - | - |
| 1.5. Розвиток трудових ресурсів |
| 1.5.1. | Розроблення рекомендацій щодо обсягів підготовки спеціалістів на основі аналізу стану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів | Департамент економічного розвитку міської ради, управління освіти і науки міської ради, Дніпродзержинський міський центр зайнятості | - | - | - | - |
| 1.5.2. | Створення сприятливих засад для отримання молоддю професійних знань у навчальних закладах різних рівнів акредитації за спеціальностями, щодо яких утворився дефіцит на ринку праці |  | - | - | - | - |
| 1.5.3. | Розширення спектру послуг з професійної орієнтації, професійної підготовки, залучення до громадських робіт, працевлаштування на новостворені робочі місця за рахунок надання компенсацій роботодавцям та організації підприємницької діяльності | Департамент економічного розвитку міської ради, Дніпродзержинський міський центр зайнятості | - | - | - | - |
| 1.6. Запровадження та розвиток системи управління територією міста на базі ГІС-технологій |
| 1.6.1.Створення первинної бази геоінформаційних ресурсів містобудівного кадастру |
| 1.6.1.1. | Створення інформаційних ресурсів (розроблення містобудівної документації, актуалізація топографо-геодезичної основи міста М1:2000, М1:500, адресний реєстр) | Управління містобудування та архітектури міської ради | 1253,0 | 2000,0 | 2000,0 | 5253,0 |
| 1.6.2. Створення геопорталу містобудівного кадастру |
| 1.6.2.1. | Забезпечення технічними та програмними засобами системи містобудівного кадастру (комп'ютерна та оргтехніка, програмне забезпечення, створення локального каналу зв'язку, навчання персоналу) | Управління містобудування та архітектури міської ради | 112,0 | - | - | 112,0 |
| 2. Створення комфортних та безпечних умов для життя |
| 2.1. Розвиток житлово-комунального господарства |
| 2.1.1. Поліпшення житлових умов громадян міста |
| 2.1.1.1. | Будівництво групи житлових будинків по бульвару Героїв у 5 мікрорайоні лівого берега м. Дніпродзержинська (І черга) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | - | 20000,0 | 20000,0 | 40000,0 |
| 2.1.1.2. | Будівництво 4-хповерхового 64-хквартирного житлового будинку по вул.Дніпробудівській в м.Дніпродзержиську |  | - | 10000,0 | 10035,6 | 20035,6 |
| 2.1.1.3. | Реконструкція гуртожитку за адресою: просп. Конституції, 32 під Дніпродзержинський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 11,3 | 4000,0 | 3300,3 | 7311,6 |
| 2.1.1.4. | Капітальний ремонт житлових будинків (ремонт фасадів) |  | 1300,0 | 2000,0 | 2000,0 | 5300,0 |
| 2.1.1.5. | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків |  | 2822,0 | 3000,0 | 3000, | 8822,0 |
| 2.1.2. Поліпшення теплопостачання житлового фонду міста |
| 2.1.2.1. | Будівництво квартальної опалювальної котельні по вул. Нікопольська, 42б та інженерних мереж | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 260,8 | 4000,0 | 3739,2 | 8000,0 |
| 2.1.2.2. | Будівництво квартальної опалювальної котельні по проїзду Білоруський, 10а та інженерних мереж |  | 141,9 | 2493,2 | 2000,0 | 4635,2 |
| 2.1.2.3. | Будівництво квартальної опалювальної котельні по проспекту Конституції, 44б та інженерних |  | 250,0 | 2750,0 | 2000,0 | 5000,0 |
| 2.1.2.4. | Будівництво квартальної опалювальної котельні по вул. Подільська, 10а та інженерних мереж |  | 250,0 | 2750,0 | 2000,0 | 5000,0 |
| 2.1.2.5. | Реконструкція теплового пункту під районну котельню за адресою: вул. Семашка, 19А та інженерних мереж |  | 250,0 | 14000,0 | 13980,7 | 28230,7 |
| 2.1.2.6. | Реконструкція котельні КП «Дніпродзержинськтепломережа» по вул.Скаліка, 3-Т з улаштуванням когенераційного обладнання |  | - | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 |
| 2.1.3. Покращення водопостачання житлового фонду міста |
| 2.1.3.1. | Реконструкція системи водопостачання селищ Романкове та 55-го блочка м. Дніпродзержинська | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 6262,6 | 4581,3 | 4000,0 | 14843,9 |
| 2.1.3.2. | Реконструкція резервуарів питної води №3, 4 на насосній станції водопроводу майданчика №3 по вул. Лохвицького, 29 |  | - | 3000 | 3000 | 6000 |
| 2.1.4. Благоустрій території міста |
| 2.1.4.1. | Благоустрій території, прилеглої до комплексу будівель музично-драматичного театру ім. Л.Українки та Свято-Миколаївського кафедрального собору Дніпродзержинськоїта Царичанської єпархії (3 черга) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | - | 2000,0 | 1468,4 | 3468,4 |
| 2.1.4.2. | Капітальний ремонт об’єктів та елементів (частин) об’єктів благоустрою |  | 43624,7 | 47550,9 | 51830,5 | 143006,1 |
| 2.1.4.3. | Санітарне утримання об’єктів та елементів (частин) об’єктів благоустрою |  | 29263,7 | 31897,4 | 34768,2 | 95929,3 |
| 2.1.4.4. | Здійснення вилову безпритульних тварин на території міста із застосуванням гуманних методів, доставка тварин до місця проведення стерилізації та їх повернення до ареалу попереднього перебування |  | 280,0 | 300,0 | - | 580,0 |
| 2.1.4.5. | Організація харчування та догляду за тваринами, проведення ветеринарного нагляду та надання необхідної ветеринарної допомоги тваринам, які знаходяться в притулку та на майданчиках тимчасового утримання |  | 160,0 | 500,0 | - | 660,0 |
| 2.2. Оптимізація транспортної інфраструктури міста |
| 2.2.1. Розвиток муніципального транспорту |
| 2.2.1.1. | Проведення капітального ремонту парку трамвайних вагонів | Управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради | 5275,6 | 2000,0 | 2000,0 | 9275,6 |
| 2.2.1.2. | Оновлення рухомого складу сучасними транспортними засобами (технічна та технологічна модернізація транспорту) |  | 8000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 18000,0 |
| 2.2.1.3. | Запровадження GPS-системи на транспортних засобах на міських автобусних маршрутах загального користування (за рахунок коштів перевізників) та встановлення камер зовнішнього спостереження в місцях масового скупчення пасажирів (пл.ДМКД, Залізничний вокзал, к/т «Мир», пл.Леніна, вул.Дунайська) |  | 175,0 | 100,0 | 100,0 | 375,0 |
| 2.2.1.4. | Розширення маршрутної мережі, відкриття нових маршрутів для муніципального транспорту з метою підвищення якості транспортного обслуговування населення |  | - | - | - | - |
| 2.2.2. Відновлення дорожнього господарства |
| 2.2.2.1. | Реконструкція вулиці Сировця, м.Дніпродзержинськ | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 84,7 | 2000,0 | 3000,0 | 5084,7 |
| 2.2.2.2. | Завершення будівництва комплексу мостового переходу через р. Дніпро у м.Дніпродзержинську |  | - | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 |
| 2.2.2.3. | Завершення будівництва транспортного вузла на перехресті мостового переходу через р. Дніпро з Єлизаветівською дорогою |  | - | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| 2.2.2.4. | Капітальний ремонт доріг на основних транзитних напрямках (вул. Дорожня, вул. Дніпропетровська, Єлизаветівське шосе) |  | - | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| 2.3. Створення умов для поліпшення стану довкілля |
| 2.3.1. Поліпшення екологічного управління |
| 2.3.1.1. | Розроблення програми «Екологічна програма м.Дніпродзежинськ на 2016 – 2020 роки» | Управління промисловості та екології міської ради | 120,0 | - | - | 120,0 |
| 2.3.2. Поліпшення якості атмосферного повітря та водних ресурсів |  |
| 2.3.2.1. | Створення системи комплексного екологічного моніторингу міста, селищ Таромське і Сухачівка, території зони впливу хвостосховищ | Управління промисловості та екології міської ради | 1190,0 | - | - | 1190,0 |
| 2.3.2.2. | Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану та благоустрою р.Дніпро в районі міського пляжу та затоки по вул. Набережна |  | 5997,7 | - | - | 5997,7 |
| 2.3.3. Поліпшення радіаційного стану міста |
| 2.3.3.1. | Розчищення р.Коноплянки з виконанням робіт для недопущення підтоплення хвостосховищ | Управління промисловості та екології міської ради | 125,0 | 2712,1 | 5000,0 | 7837,1 |
| 2.3.4. Ліквідація підтоплення території міста |
| 2.3.4.1. | Інженерне забезпечення спостережень та постійного контролю за становищем зсувонебезпечних територій, будинків, споруд та режимом підземних вод у районі Шамишиної балки (моніторинг) | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 2.3.4.2. | Будівництво трубчатих дренажів у районі Шамишиної балки |  | - | 2000,0 | 1669,7 | 3669,7 |
| 2.3.4.3. | Реконструкція інженерних мереж у районі Шамишиної балки |  | - | 2160,0 | 2000,0 | 4160,0 |
| 2.3.5. Поліпшення стану поводження з промисловими та побутовими відходами |
| 2.3.5.1. | Санування та закриття ями Беккарі по вул.Лохвицького у м.Дніпродзержинськ | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 17,0 | 300,0 | 243,0 | 560,0 |
| 2.3.5.2. | Здійснення заходів з ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів | Управління промисловості та екології міської ради | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| 2.3.6. Збереження площ зелених зон, утримання міста в належному екологічному стані |
| 2.3.6.1. | Розроблення проекту благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства м.Дніпродзержинська (капітальний ремонт об’єктів благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства м.Дніпродзержиснька) | Управління промисловості та екології міської ради | 1615,4 | 571,9 | - | 2187,3 |
| 2.3.6.2. | Реконструкція озеленення з влаштуванням автоматизованої системи поливу центральних клумб міста (в районі музично-драматичного театру, пл. Визволителів та пл. Дзержинського) |  | 2616,1 | 1729,3 | 120,0 | 4465,4 |
| 2.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики |
| 2.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами |
| 2.4.1.1. | Запровадження системи моніторингу енергоспоживання в закладах та установах бюджетної сфери | Департамент економічного розвитку міської ради | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2.4.1.2. | Створення веб-сайту «Енергозбереження» в мережі Інтернет |  | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 2.4.1.3. | Підготовка та видання інформаційно-довідкових матеріалів з питань раціонального використання енергоресурсів, підвищення енергоефективності та енергозбереження, проведення тематичних освітньо- інформаційних заходів, соціальна реклама |  | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 60,0 |
| 2.4.2. Розвиток альтернативної енергетики |
| 2.4.2.1. | Встановлення сонячного колектору для підігріву води на побутові потреби спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №13 «Росинка» | Департамент економічного розвитку міської ради, управління освіти і науки міської ради | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2.4.2.2. | Забезпечення гарячого водопостачання закладів бюджетної сфери м Дніпродзержинська з використанням сонячної енергії | Департамент економічного розвитку міської ради, управління освіти і науки міської ради, департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 2.4.3. Підвищення енергоефективності та енергозбереження |
| 2.4.3.1. | Розроблення проектної документації на проведення термомодернізації, реконструкції системи опалення будівлі комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня– колегіум»№16 м.Дніпродзержинська» | Департамент економічного розвитку міської ради, управління освіти і науки міської ради | 77,0 | - | - | 77,0 |
| 2.4.3.2. | Улаштування системи освітлення спортивних залів ДЮСШ №1 із застосуванням енергозберігаючих світильників |  | 100,0 | - | - | 100,0 |
| 2.4.3.3. | Модернізація системи освітлення в закладах бюджетної сфери м Дніпродзержинська із застосуванням енергозберігаючих світильників | Департамент економічного розвитку міської ради, управління освіти і науки, департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 2.4.3.4. | Проведення термомодернізації будівель сфери освіти, науки та спорту м.Дніпродзержинська | Департамент економічного розвитку міської ради, департамент молоді та спорту міської ради, управління освіти та науки міської ради | - | 75000,0 | 72679,0 | 147679,0 |
| 2.4.3.5. | Проведення термомодернізації будівель сфери охорони здоров’я м.Дніпродзержинська | Департамент економічного розвитку міської ради, департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | - | 9500,0 | 9337,0 | 18837,0 |
| 2.4.3.6. | Реконструкція об’єктів вуличного освітлення міста Дніпродзержинськ | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | - | 70000,0 | 66000,0 | 136000,0 |
| 2.5. Удосконалення системи надання медичної допомоги населенню міста |
| 2.5.1. Розвиток медичної галузі на засадах загальної практики-сімейної медицини |
| 2.5.1.1. | Будівництво амбулаторії в селищі Романкове | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | 195,0 | 12500,0 | - | 12695,0 |
| 2.5.1.2. | Підвищення кваліфікації лікарів та медичних сестер ЦПМСД шляхом забезпечення участі у конференціях та конгресах |  | 44,6 | 60,0 | 60,0 | 164,6 |
| 2.5.1.3. | Перепідготовка лікарів та медичних сестер, які бажають отримати спеціальність лікар/медична сестра ЗПСМ |  | 84,6 | 60,0 | 60,0 | 204,6 |
| 2.5.2. Підвищення доступності медичних послуг |
| 2.5.2.1. | Проведення реконструкції будівлі за адресою: вул.Республіканська 31 під міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | 1627,5 | - | - | 1627,5 |
| 2.5.2.2. | Забезпечення медикаментами пільгової категорії населення |  | 5983,9 | 16766,8 | 16766,8 | 39517,5 |
| 2.5.3. Оновлення основних фондів закладів охорони здоров’я |
| 2.5.3.1. | Оновлення основних фондів закладів охорони здоров’я та покращення фінансування системи надання медичної допомоги (придбання сучасного медичного обладнання, проведення ремонтів ЛПЗ міста) | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | 16305,8 | 3000,0 | 3000,0 | 22305,8 |
| 2.5.3.2. | Придбання ліцензійних комп’ютерних програм |  | 710,8 | 100,0 | 100,0 | 910,8 |
| 2.5.3.3. | Придбання комп’ютерної техніки для створення медичної бази даних |  | 485,7 | 100,0 | 100,0 | 685,7 |
| 3. Розвиток людського капіталу |
| 3.1. Розвиток дошкільної, базової, загальної середньої освіти |
| 3.1.1. Створення умов для рівного доступу до отримання дошкільної освіти |
| 3.1.1.1. | Реконструкція будівлі дитячого садка під комунальний заклад «Санаторний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №43 «Зоренька» за адресою: вул.Кіма, 28, м.Дніпродзержинськ | Управління освіти і науки міської ради | 11151,0 | - | - | 11151,0 |
| 3.1.1.2. | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу для відновлення роботи за функціональним призначенням по вул. Київська 15 |  | 100,0 | 12000,0 | - | 12100,0 |
| 3.1.1.3. | Реконструкція майстерень СЗШ №37 під приміщення дошкільного відділення за адресою: вул.Щербицького, 34/22 в м.Дніпродзержинськ |  | 3600,0 | - | - | 3600,0 |
| 3.1.1.4. | Реконструкція нефункціонуючого блоку СЗШ №42 під дошкільне відділення по вул. Дунайська, 51 |  | - | 7668,0 | - | 7668,0 |
| 3.1.1.5. | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу для відновлення роботи за функціональним призначенням по вул. 9 Травня, 18 |  | - | 100,0 | 10000,0 | 10100,0 |
| 3.1.2.Забезпечення повного та різноманітного психофізичного розвитку дітей до 3-х років |
| 3.1.2.1. | Створення служби раннього втручання, для охоплення корекційно-розвивальною роботою неорганізованих дітей віком до 3-х років (проведення ремонту приміщень та створення сенсорної кімнати) | Управління освіти і науки міської ради | 90,0 | - | - | 90,0 |
| 3.1.2.2. | Придбання приладдя для здійснення світло-кольоро-звуко-аромо терапії |  | 20,0 | 80,0 | 80,0 | 180,0 |
| 3.1.3. Забезпечення умов для функціонування здоров’язбережувального освітнього простору |
| 3.1.3.1. | Встановлення автономної системи опалення у СЗШ №28 | Управління освіти і науки міської ради | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
| 3.1.3.2. | Реконструкція системи опалення у Академічному ліцеї №15, НВК №3, СДНЗ №21, СЗШ №37, ДНЗ №38 |  | - | 10662,0 | - | 10662,0 |
| 3.1.3.3. | Реконструкція системи опалення у технічному ліцеї, СЗШ №10, 31, ДНЗ №2, 7, 18 |  | - | - | 12854,0 | 12854,0 |
| 3.1.3.4. | Реконструкція системи теплопостачання КЗ «Дитячий екологічний центр м.Дніпродзержинськ» Дніпродзержинської міської ради за адресою: вул. Кільцева, 3 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 20,0 | 780,0 | 1000,0 | 1800,0 |
| 3.1.3.5. | Завершення реконструкції та розширення середньої школи №27 в сел. Романкове |  | - | 9199,8 | 9000,0 | 18199,8 |
| 3.1.3.6. | Будівництво тіньових навісів в ДНЗ №20, 35 | Управління освіти і науки міської ради | - | 340,0 | - | 340,0 |
| 3.1.3.7. | Встановлення ігрових (спортивних) майданчиків в ДНЗ №3, 14, 16, 17, 27, 28, 30, 32, 36, НВК №5 |  | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 3.1.3.8. | Ремонт тіньових навісів в ДНЗ №6, 7, 13, 21, 22, 24,30, 31, 34, 36, 40, 44, 45, НВК №5, 7 |  | 102,0 | 100,0 | 212,0 | 414,0 |
| 3.1.3.9. | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків закладів освіти |  | 11,5 | 1000,0 | 1500,0 | 2511,5 |
| 3.1.4. Забезпечення реалізації державних стандартів освіти з базових дисциплін |
| 3.1.4.1. | Створення сайтів (блогів) вчителів-предметників для індивідуального консультування школярів, роботи з інтелектуально обдарованими учнями та дітьми з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки міської ради | - | - | - | - |
| 3.1.4.2. | Забезпечення навчальних кабінетів шкіл міста комп’ютерною технікою для проведення віртуальних практичних та лабораторних робіт з базових дисциплін |  | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 3.1.4.3. | Забезпечення своєчасною курсовою перепідготовкою вчителів-предметників на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти |  | 161,7 | 175,0 | 200,0 | 536,7 |
| 3.1.4.4. | Проведення на базі навчально-виховних закладів міста семінарів-практикумів тренінгів, інших науково-методичних заходів для підвищення фахової майстерності педагогів |  | - | - | - | - |
| 3.1.4.5. | Залучення до науково-дослідницької роботи учнів та вчителів 80% шкіл міста шляхом розширення мережі експериментальних навчальних закладів |  | - | - | - | - |
| 3.1.5. Поліпшення умов для розвитку фізичної культури та спорту в навчальних закладах |
| 3.1.5.1. | Придбання спортивного обладнання для середніх загальноосвітніх шкіл міста, НВК «Гармонія» | Управління освіти і науки міської ради | - | 400,0 | 400,0 | 800,0 |
| 3.1.5.2. | Придбання сучасного спортивного обладнання для ДЮСШ №1, 2, 3, 4 |  | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| 3.1.5.3. | Капітальний ремонт спортзалів СЗШ №20, 9, 23, 25 |  | 600,0 | 600,0 | 1200,0 | 2400,0 |
| 3.1.5.4. | Встановлення спортивних майданчиків в СЗШ №9, 10, 20, 22, 30, 37, 40, гімназії №11, НВК №13, Академічному ліцеї №15 |  | - | 750,0 | 750,0 | 1500,0 |
| 3.1.5.5. | Реконструкція басейну в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – центр розвитку дитини №44 «Лелека» по просп. Карла Маркса, 28 |  | 1155,0 | - | - | 1155,0 |
| 3.1.5.6. | Реконструкція будівлі басейну в комунальному закладі «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний ліцей №15» по пр. 40 років Перемоги, 10 |  | 100,0 | 1000,0 | - | 1100,0 |
| 3.1.5.7. | Реконструкція басейну в комунальному дитячому дошкільному закладі №4 по вул. Черняховського, 15-а |  | - | 1155,0 | - | 1155,0 |
| 3.1.5.8. | Реконструкція басейну в дошкільному навчальному закладі №30 по бульвару Незалежності, 11 |  | - | 1155,0 | - | 1155,0 |
| 3.2. Заохочення населення до фізичної культури та спорту |
| 3.2.1. Організація спортивно-оздоровчої роботи, систематичних занять фізичною культурою та спортом |
| 3.2.1.1. | Реконструкція існуючого стадіону «Перемога» | Департамент молоді та спорту міської ради | - | 800,0 | 5000,0 | 5800,0 |
| 3.2.1.2. | Облаштування футбольних полів зі штучним покриттям |  | - | 500,0 | - | 500,0 |
| 3.2.1.3. | Забезпечення розвитку пріоритетних для міста видів спорту |  | 20,0 | 21,0 | 22,1 | 63,1 |
| 3.2.1.4. | Проведення чемпіонатів та Кубків міста, забезпечення підготовки та участі спортсменів міста у чемпіонатах і Кубках області, спортивних змаганнях, з визначених у державі видів спорту |  | 105,0 | 110,5 | 116,0 | 331,5 |
| 3.2.2. Популяризація та розвиток інтелектуальних та екстремальних видів спорту |
| 3.2.2.1 | Будівництво скейтпарку | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | 250,0 | - | - | 250,0 |
| 3.2.2.2. | Створення в місті шахово-шашкового клубу | Департамент молоді та спорту міської ради | - | 800,0 | - | 800,0 |
| 3.2.2.3. | Забезпечення виплати міської стипендії для провідних спортсменів міста |  | 73,2 | 77,0 | 81,0 | 231,2 |
| 3.2.2.4. | Забезпечення організації та проведення урочистостей з нагоди відзначення Дня фізичної культури та спорту |  | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| 3.3. Підтримка молодіжних ініціатив |
| 3.3.1. | Поліпшення умов для самореалізації молоді: - підтримка діяльності Молодіжної ради; - стимулювання розвитку учнівського та студентського самоврядування; - упровадження заходів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молоді | Департамент молоді та спорту міської ради | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 3,3 |
| 3.3.2. | Активізація патріотичного виховання серед учнівської та студентської молоді: - організація виставок із патріотичної тематики на базі музею історії міста, музеїв та бібліотек навчальних закладів; - проведення конкурсів рефератів, творчих робіт, фестивалів, тематичних зустрічей, круглих столів тощо серед учнівської та студентської молоді патріотичного спрямування |  | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 12,9 |
| 3.4. Забезпечення рівного доступу до публічної інформації через посередницьку діяльність бібліотек |
| 3.4.1. Створення пунктів доступу до соціально значущої інформації на базі муніципальних бібліотек |
| 3.4.1.1. | Відкриття на базі публічних бібліотек пунктів громадського доступу до офіційної інформації | Управління культури міської ради | - | 252,3 | 218,0 | 470,3 |

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради, керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради                                                                                                                          Т.Ж.Завгородня