ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22.04.2015 №69							         м. Дніпродзержинськ

Про підготовку правобережної зони 
відпочинку в районі вул.Набережної

до роботи у 2015 році

З метою організації дозвілля та відпочинку населення міста у літній період 2015 року, керуючись підпунктом 7 п.«а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити заходи з підготовки правобережної зони відпочинку 
в районі вул.Набережної до роботи у 2015 році згідно з додатком.

- Керівникам виконавчих органів міської ради, зазначених у додатку, забезпечити виконання заходів у повному обсязі та визначені строки.

- Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Гончар):

3.1.	Здійснювати постійний контроль за підготовкою правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2015 році.

3.2.	Інформацію про виконання цього рішення надати у встановленому порядку до 17.06.2015.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Білоусова А.Л.

Міський голова								С.О.САФРОНОВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  22.04.2015 №69

ЗАХОДИ

з підготовки правобережної зони відпочинку в районі вул.Набережної до роботи у 2015 році

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Розпорядник коштів | Запропонований виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведення території зони відпочинку в належний санітарний стан | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КП «Зеленбуд» |
| 2. | Ремонт та фарбування пляжного обладнання і громадських туалетів | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КП «Зеленбуд» |
| 3. | Обладнання території урнами та контейнерами для сміття | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради КП «Зеленбуд» |
| 4. | Приведення в належний санітарний стан громадського туалету | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КП «Зеленбуд» |
| 5. | Забезпечення функціонування питних фонтанчиків та ногомийок | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради КВП ДМР «Міськводоканал» |
| 6. | Обрізання дерев, вирубування порослі та кущів на території зони відпочинку | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КП «Зеленбуд» |
| 7. | Завезення піску та його планування | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | ПП «Сегмент» (за згодою) |
| 8. | Придбання буйків та обмеження ними місць купання | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 9. | Придбання та встановлення лавок на території зони відпочинку | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради КП «Зеленбуд» |
| 10. | Встановлення банера та табличок з інформацією про безпечне поводження на воді | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради КП «Зеленбуд» |
| 11. | Проведення обстеження дна акваторій правобережної зони відпочинку | До 28.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 12. | Проведення санітарно-мікробіологічного дослідження води річкової, види питної та піску | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпродзержинське міське Управління Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області |
| 13. | Організація аварійно-рятувального обслуговування території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний (аварійно-рятувальний) загін (за згодою) |
| 14. | Забезпечення приміщення для медичних працівників | До 30.05.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради | КП «Зеленбуд» |
| 15. | Організація чергування медичних працівників | Постійно з 01.06.2015 | Не передбачений | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| 16. | Забезпечення правопорядку на території зони відпочинку | Постійно з 01.06.2015 | Не передбачений | Відділ взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради Дніпродзержинське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                           Т.Ж.Завгородня