ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2015 № №157   					м. Дніпродзержинськ

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 22.04.2015 №68

Розглянувши службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Масленкова О.В. 
(вх. від 06.08.2015 №12-10/831), керуючись підпунктом 1 п. «а» ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Унести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради 
від 22.04.2015 №68 «Про підсумки роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період 2014–2015 років та затвердження заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи 
в осінньо-зимовий період 2015–2016 років», виклавши додатки 1, 2, 3 в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради Масленкова О.В.

Міський голова							С.О.САФРОНОВ

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.04.2015 №68

(у редакції

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 26.08.2015 № 157)

#### СКЛАД

міського штабу з питань підготовки житлово-комунального господарства

міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015–2016 років

| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, керівник міського штабу |
| --- | --- |
| МАЛИЙ Віталій Анатолійович | заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника міського штабу |
| ЯНЧЕВСЬКА Лариса Едвардівна | головний спеціаліст відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар міського штабу |
| АНДРЄЄВ Євгеній Миколайович | - заступник начальника управління, начальник відділу цивільного захисту населення управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради |
| БАЗОВ Вячеслав Вячеславович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - начальник управління освіти і науки міської ради |
| БОНДАРЕНКО Галина Миколаївна | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 4» (за згодою) |
| ГЕРГУЛЬ Лідія Іванівна | завідувач відділу контролю за використанням та експлуатацією житлового фонду Дніпровської районної у місті ради (за погодженням) |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | головний інженер комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» |
| ГОЛОВАНЬ Сергій Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 3» (за згодою) |
| ГРИЦАН Георгій Дмитрович | генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Теплосервіс» (за згодою) |
| КАРНАУХ Андрій Васильович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 1» (за згодою) |
| КРАСКОВСЬКИЙ Дмитро Миколайович | - голова правління публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» (за згодою) |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| ЛОЗА Володимир Валерійович | завідувач відділу житлово-комунального господарства Заводської районної у місті ради (за погодженням) |
| МАНАЄНКОВА Юлія Вікторівна | директор департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| РЕДЬКО Микола Іустинович | виконуючий обов’язки директора комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Комсервіс» |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | заступник голови Баглійської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
| ХИТРОВ Андрій Миколайович | генеральний директор комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
| ЯВОРСЬКИЙ Ігор Сергійович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 2» (за згодою) |
| ЯРОВИЙ Володимир Васильович | начальник Дніпродзержинського відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж. Завгородня

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від 22.04.2015 №68

(у редакції

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 26.08.2015 № 157)

#### СКЛАД

робочої групи для приймання житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2015–2016 років

| МАСЛЕНКОВ Олександр Васильович | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, керівник робочої групи |
| --- | --- |
| МАЛИЙ Віталій Анатолійович | заступник директора департаменту, начальник відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, заступник керівника робочої групи |
| ЯНЧЕВСЬКА Лариса Едвардівна | головний спеціаліст відділу нагляду за станом будівель, утримання та експлуатації житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, секретар робочої групи |
| БАЗОВ Вячеслав Вячеславович | директор комунального житлово-експлуатаційного підприємства «Оріон» |
| БОНДАРЕНКО Галина Миколаївна | - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 4» (за згодою) |
| ГЕРГУЛЬ Лідія Іванівна | завідувач відділу контролю за використанням та експлуатацією житлового фонду Дніпровської районної у місті ради (за погодженням) |
| ГОЛЕНКО Володимир Григорович | головний інженер комунального підприємства Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськтепломережа» |
| ГОЛОВАНЬ Сергій Іванович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 3» (за згодою) |
| КАРНАУХ Андрій Васильович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 1» (за згодою) |
| ЛЕЩИНСЬКИЙ Володимир Мар’янович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Оселя» (за згодою) |
| ЛОЗА Володимир Валерійович | завідувач відділу житлово-комунального господарства Заводської районної у місті ради (за погодженням) |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | заступник голови Баглійської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради (за погодженням) |
| САЛАМАХА Ольга Вікторівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Толока» (за згодою) |
| СЛЮСАРЕНКО Ніна Петрівна | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Стелла» (за згодою) |
| ТОКОВИЛО Олексій Григорович | головний інженер комунального виробничого підприємства Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» (за погодженням) |
| ЯВОРСЬКИЙ Ігор Сергійович | директор товариства з обмеженою відповідальністю «Крона-Сервіс 2» (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності  виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого  комітету міської ради					     Т.Ж. Завгородня

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 22.04.2015 № 68

(у редакції

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 26.08.2015 № 157)

# ЗАХОДИ

# щодо підготовки житлово-комунальних підприємств міста до роботи

# в осінньо-зимовий період 2015–2016 років

| № п/п | Назва заходу | Один. виміру | Кіль-кість | Строк виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заміна трубопроводу по вул. Кіма, 28 Ø89-60; - заміна трубопроводу по вул. Скаліка, 17 (Ø108-120); - заміна трубопроводу по пров. Більшовицькому, 7Б (Ø325-80) | м п. | 260 | до 01.09.2015 | Комунальне підприємство Дніпродзержинської міської ради «Дніпродзержинськ-тепломережа» |
|  | Капітальний ремонт ділянки трубопроводу тепломережі від ТК-1/5 до житлового будинку по вул. Алтайській, 22 (Ø273-110) | м п. | 110 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу по вул. Харківська, 45-47 | м п. | Ø219-44 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу за адресою: пр. Маршала Жукова, 7Б в ТК-НС-10-1-1 | м п. | Ø133-40 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі від ТК-Леніна, 56 до ТК-Аношкіна, 96 | м п. | Ø159-120 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Мурахтова, 12 | м п. | Ø325-140 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Черняховського, 53 та вул. 8 Березня, 18 | м п. | Ø159-204 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Долматова, 10-14 | м п. | Ø89-140 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна ділянки тепломережі по вул. Республіканській, 25-31 | м п. | Ø325-160 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання котелень, теплопунктів, насосних: - запірної арматури; - димососів; - котлів; - теплообмінників; - насосів; - вентиляторів. Чищення шлямоловників | один. один. один. один. один. один. один. | 3525 9 34 54 124 8 122 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання теплотрас: - запірної арматури; - сальникових компенсаторів; - елеваторних вузлів і вводів; Чищення теплових камер. Гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплотрас, підготовка теплових мереж до опалювального сезону. Відновлення ізоляційного покриття теплотрас надземної прокладки | один. один. один. один. км м3 | 3644 416 1733 662 281,8 19 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія та ремонт обладнання топочних: - котлів; - насосів; - запірної арматури | один. один. один. | 17 10 138 | до 01.09.2015 |  |
|  | Часткова заміна ділянки внутрішньо-квартальних тепломереж: вул. Колюбаєва, 12: - від ТК-18 до ТК-19; - від ТК-67 до житлового будинку по вул. Щербицького, 69/20; - від ТК-66 до житлового будинку по вул. Менделєєва, 27; - від ТК-9 до житлового будинку по вул. Менделєєва, 5А; - від ТК-10 до житлового будинку по вул. Беспалова, 1А | м п. | Ø89-45 Ø57-20 Ø48-15 Ø89-30 Ø89-15 | до 01.10.2015 | ТОВ «Теплосервіс» |
|  | Часткова заміна горищної розводки трубопроводів теплопостачання внутрішньо будинкових мереж житлових будинків за адресами: - вул. Стовби, 4 – ø76-15; - просп. Конституції, 8 – ø42-25; - вул. Тульська, 10 – ø42-8; - вул. Тульська, 13 – ø42-18; - вул. Тульська, 14 – ø42-14 | м п. | 80 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія та ремонт запірної арматури тепломереж | один. | 1104 | до 01.10.2015 |  |
|  | Чищення теплофікаційних камер | один. | 265 | до 01.10.2015 |  |
|  | Ревізія насосів теплових пунктів | один. | 26 | до 01.10.2015 |  |
|  | Ремонт та ревізія арматури теплових пунктів | один. | 490 | до 01.10.2015 |  |
|  | Ревізія запірної арматури, житлових будинків | один. | 189 | до 01.10.2015 |  |
|  | Поточний ремонт котла ст. №2 | один. | 1 | до 01.09.2015 | ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Оріон» |
|  | Поточний ремонт котла ст. №7 | один. | 1 | до 11.09.2015 |  |
|  | Поточний ремонт турбоагрегата ст. №3 | один. | 1 | до 22.05.2015 |  |
|  | Поточний ремонт турбоагрегата ст. №4 | один. | 1 | до 14.08.2015 |  |
|  | Капітальний ремонт ТФУ | один. | 1 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - холодне водопостачання; - каналізація; - димовентиляційні канали; у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. м п. буд. м п. буд. кв. буд. кв. | 147 2930 112 2600 1186 35664 630 17638 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 35 340 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 15 300 | до 01.09.2015 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій (в житлових будинків) | один. | 22 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 180 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 2838 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель | один тис.м2 | 230 5,2 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 65 1286 | до 01.09.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. м2 | 121 955 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка електрощитових | один. | 406 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 29 740 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 1037 | до 01.09.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 998 | до 01.09.2015 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів у житлових будинках, у тому числі за наявності підключених газових колонок | буд. кв. буд. кв. | 146 11032 53 1108 | до 01.09.2015 | ТОВ «Крона-Сервіс 1» |
|  | Підготовка, профілактичний ремонт санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках | буд. | 112 | до 31.08.2015 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 75 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. тис.м п. | 25 0,05 | до 31.08.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 112 0,04 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | один. тис.м2 | 54 1,584 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка/ремонт електрощитових | один. | 35 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів до зими | один. | 304 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 304 | до 31.08.2015 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів | буд. кв. | 37 3919 | до 31.08.2015 |  |
|  | Комплексна підготовка житлових будинків | один. | 112 | до 31.08.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 112 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка, профілактичний ремонт санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках | буд. | 68 | до 31.08.2015 | ТОВ «Крона-Сервіс 2» |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 49 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. тис.м п. | 26 0,09 | до 31.08.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 68 0,02 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | один. тис.м2 | 36 1,004 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка/ремонт електрощитових | один. | 19 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів до зими | один. | 175 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 175 | до 31.08.2015 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів | буд. кв. | 25 2446 | до 31.08.2015 |  |
|  | Комплексна підготовка житлових будинків | один. | 68 | до 31.08.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 68 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка, профілактичний ремонт санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках | буд. | 73 | до 31.08.2015 | ТОВ «Крона-Сервіс 3» |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 62 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. тис.м п. | 19 0,05 | до 31.08.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 73 0,03 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі | один. тис.м2 | 37 1,29 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка/ремонт електрощитових | один. | 30 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів до зими | один. | 228 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 228 | до 31.08.2015 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів | буд. кв. | 27 3236 | до 31.08.2015 |  |
|  | Комплексна підготовка житлових будинків | один. | 73 | до 31.08.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 73 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка, профілактичний ремонт санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках | буд. | 70 | до 31.08.2015 | ТОВ «Крона-Сервіс 4» |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 14 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. тис.м п. | 1 0,04 | до 31.08.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 70 0,007 | до 31.08.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель: - м’якої; - шиферної; - черепичної | один. тис.м2 один. тис.м2 один. тис.м2 | 7 0,184 22 0,514 11 0,228 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка/ремонт електрощитових | один. | 24 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів до зими | один. | 182 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка підвальних приміщень | один. | 111 | до 31.08.2015 |  |
|  | Перевірка димовентиляційних каналів: у тому числі: - за наявності підключених газових колонок | буд. кв. | 57 1431 53 1108 | до 31.08.2015 |  |
|  | Комплексна підготовка житлових будинків | один. | 87 | до 31.08.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 73 | до 31.08.2015 |  |
|  | Підготовка опалювальних печей на твердому паливі у житлових будинках | буд. печ. | 1 3 | до 01.09.2015 | ТОВ «Оселя» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 76 90 78 80 34 5370 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт запірної арматури: - засувок; - вентилів | один. один. | 50 640 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок; -вентилів | один. | 2 30 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 34 2200 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 60 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 20 923 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 335 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 12 72 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 78 | до 01.09.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 78 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 22 690 | до 01.09.2015 | ТОВ «Толока» |
|  | Ремонт: - міжпанельних швів; - температурних швів | буд. м п. буд. м п. | 18 480 10 160 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали | один. м п. один. м п. буд. кв. | 10 40 5 28 33 4738 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна запірної арматури - вентилів | один. | 11 | до 01.09.2015 |  |
|  | Герметизація вводів інженерних комунікацій у житлових будинках | один. | 2 | до 01.09.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | м2 | 10 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 11 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 2 30 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тон | 40 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 74 | до 01.09.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | один. | 74 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка газифікованих опалювальних печей у житлових будинках | буд. печ. | 5 17 | до 01.09.2015 | ТОВ «Стелла» |
|  | Підготовка санітарно-технічних систем та пристроїв у житлових будинках: - каналізація; - холодне водопостачання; - димовентиляційні канали; -у тому числі за наявності підключених газових колонок | один. один. буд. кв. | 95 95 62 2250 27 653 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувки; - вентиля | один. один. | 3 40 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заготівля посипального матеріалу для житлового господарства | тонн | 30 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель | один. м2 | 20 1120 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт міжпанельних швів | буд. м п. | 7 280 | до 01.09.2015 |  |
|  | Скління сходових кліток | буд. тис.м2 | 20 0,06 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка: - горищ; - підвальних приміщень | один. один. | 19 45 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка під’їздів | один. | 283 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка житлових будинків | один. | 95 | до 01.09.2015 |  |
|  | Видача паспортів готовності | буд. | 94 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна та ремонт мереж, у тому числі: - водопроводу; - каналізації | п.м. | 175 250 | до 01.09.2015 | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради «Міськводоканал» |
|  | Ремонт запірної арматури | один. | 69 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна запірної арматури | один. | 47 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт пожежних гідрантів | один. | 8 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна пожежних гідрантів | один. | 10 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт та очищення колодязів, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | один. | 380 150 230 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт насосних агрегатів | один. | 40 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка насосних станцій водопроводу | один. | 3 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка насосних станцій каналізації | один. | 17 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка очисних споруд каналізації | один. | 2 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт, промивання та дезинфекція резервуарів чистої води | один. | 5 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт та заміна мереж, у тому числі: - водопровідних; - каналізаційних | км. | 1,56 1,35 0,21 | до 01.09.2015 |  |
|  | Обстеження технічного стану газопроводів і споруд на них | км | 747,60 | до 01.09.2015 | Дніпродзержинське управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
|  | Технічне обслуговування обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 74 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна засувок в газових колодязях | один. | 3 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна обладнання газорегуляторних пунктів | один. | 1 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна засувок на розподільчих газопроводах та їх налагодження | один. | 17 | до 01.09.2015 |  |
|  | Обрізання дерев в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі напругою 0,4-6-10 кВ | км | 57,23 | до 01.09.2015 | Дніпродзержинський комплексний район електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» (за згодою) |
|  | Доливання масла у маслонаповнені апарати та злиття конденсату в силових трансформаторах | один. | 80 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка снігоочисників трамвайних колій | один. | 2 | до 01.09.2015 | КП «Трамвай» |
|  | Заготівля посипального матеріалу | тонн | 100 | до 01.09.2015 |  |
|  | Середній ремонт рухомого складу (трамваїв) | один. | 7 | до 01.09.2015 |  |
|  | Капітальний ремонт трамвайних колій | км | 1,0 | до 01.09.2015 |  |
|  | Капітальний ремонт контактних мереж | км | 0,5 | до 01.09.2015 |  |
|  | Профілактичний ремонт трамвайних колій | км | 72,6 | до 01.09.2015 |  |
|  | Профілактичний ремонт контрактних мереж | км | 72,6 | до 01.09.2015 |  |
|  | Капітальний ремонт доріг | тис. м2 | 6,5 | до 01.09.2015 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
|  | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 22,0 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заготівля протиожеледного матеріалу | тис. тон | 10,0 | до 01.09.2015 |  |
|  | Підготовка спецавтотехніки для утримання доріг в зимовий період | один. | 15 | до 01.09.2015 |  |
|  | Забезпечення резерву: - електродроту; - електроламп 220х500 | км один. | 0,5 1000 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ремонт покрівель | м2 | 8160,4 | до 01.09.2015 | Управління освіти і науки міської ради |
|  | Підготовка газових котелень | один. | 4 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж теплопостачання | м п. | 370,0 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж каналізації | м п. | 200 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна внутрішніх мереж водопостачання | м п. | 300 | до 01.09.2015 |  |
|  | Скління вікон | м2 | 120 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | один. | 152 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | один. | 86 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж теплопостачання | м п. | 212 | до 01.09.2015 | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж водопостачання | м п. | 120 | до 01.09.2015 |  |
|  | Заміна внутрішніх інженерних мереж водовідведення | м п. | 154 | до 01.09.2015 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | один. | 4 центри | до 01.09.2015 |  |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, керуючий справами виконавчого  комітету міської                                                Т.Ж. Завгородня